附件6

气象基础设施2022年第一批中央预算内

投资计划绩效目标表

| 专项名称 |  |  |  | 重点工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 气象局 |  |
| 本次申请中央预算内投资（万元） |  |  |  | 320000 |  |
| 总 体 目 标 | 建设新一代天气雷达系统，实施风云三号03批、风云四号02批气象卫星工程，开展中部区域人工影响天气能力建设，逐步提升气象业务信息化保障水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 新一代天气雷达工程建设 |  | 新建3部、续建3部新一代天气雷达，新建6部风廓线雷达，对12部雷达进行双偏振升级，对26部雷达实施技术升级和技术标准统一。 |
|  |  |  | 风云三号03批气象卫星工程建设 |  | 开展风云三号F、G、H卫星、火箭、发射、测控及地面应用系统研制。 |
|  |  |  | 风云四号02批气象卫星工程建设 |  | 开展风云四号B星在轨测试、地面应用系统建设和业务应用，风云四号03星五大系统研制 |
|  |  |  | 中部区域人工影响天气能力建设 |  | 开展3架国家作业飞机的采购和改装工作，开展郑州等5个国家作业飞机驻地专业保障设施建设。 |
|  |  |  | 气象信息化系统工程建设 |  | 开展国家级高性能计算机硬件设备建设，在31个省级节点建设气象大数据云平台和气象信息感知网，建设30个省级基础设施资源池，建设西安大数据备份中心机房及配套工程。 |
|  |  | 效益指标 | 防灾减灾等经济效益 |  | 到规划期末，气象卫星全球观测能力达到86.7分，全国气象灾害监测率达到80%。 |
|  |  | 满意度指标 | 气象服务满意度评分 |  | ＞80分 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 |  | 100% |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | ≥95% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥80% |
|  |  |  | 总投资完成率 |  | ≥80% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | 100% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤5% |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% |